О проведении экологических субботников

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на территории населенных пунктов сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан и распоряжения Администрации Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан:

1. Провести в период с 15 апреля по 15 мая 2017 года экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий учреждений и населенных пунктов.
2. Утвердить организационный комитет по проведению экологических субботников в следующем составе:

Никишев В.К. – глава сельского поселения. Председатель оргкомитета.

Шакиева В.О. – управляющий делами сельского поселения, секретарь оргкомитета.

 Члены оргкомитета:

Баймурзин Г.Я. – председатель СПК «Мир».

Исламова Ж.А.– специалист по делам молодежи.

Депутаты Совета сельского поселения и старосты деревень.

1. Утвердить план мероприятий по проведению экологических субботников.
2. Управляющему делами Шакиевой В.О. еженедельно предоставлять информацию в экономический отдел Администрации Муниципального района Краснокамский район о работах, выполненных в рамках проведения экологических субботников.
3. Организационному комитету по проведению экологических субботников до 20 мая провести итоги работы по очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.К. Никишев

Утвержден

распоряжением Администрации

сельского поселения

Музяковский сельсовет

от 22.03.2017 г. №18

**План мероприятий по проведению экологических субботников на территории сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Очистка от мусора придомовых территорий.Уборка с территории стройматериалов, дров и техники.  | С 20 апреля по 01 мая | Владельцы личных подсобных хозяйств,жители сельского поселения | Утилизацию мусора производить путем централизованного вывоза на полигон ТБО  |
| 2 | Принятие мер по приведению в надлежащий порядок рабочих мест, производственных помещений, общественных и жилых зданий, дворов, улиц, дорог, территорий населенных пунктов, закрепленных за предприятиями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, связи. | С 20 апреля по 01 мая | Руководители и работники учреждений | Утилизацию мусора производить путем централизованного вывоза на полигон ТБО |
| 3 | Проведение единого дня посадки деревьев на территории сельского поселения | 12 мая | Руководители учреждений |  |
| 4 | Организация проведения декадника по ликвидации свалок с вывозом мусора, выравниванием территории и подготовкой для дальнейшего культивирования  | С 15 по 30 мая  | Никишев В.К. |  |
| 5 | Проведение массовых мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, экологической культуре. | 20 апреля по 15 мая | Специалист по работе с молодежью, руководители учреждений образования и культуры |  |

Управляющий делами Шакиева В.О.